附件7

江阴市中医院异地新建项目绩效自评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

项目建设内容及规模：异地新建后的江阴市中医院，按照三级甲等中医院标准设计，用地面积84709平方米（约127.06亩），本次建设是第一期工程，床位规模为1000张，拟建总建筑面积179992㎡，其中地上建筑（门急诊、住院、医技、后勤保障教学科研、中药制剂、中医名医堂、行政等）124987㎡，地下二层55005㎡（用于设备机房、放疗、肿瘤一体化以及机动车停放等），机动车停车位共设置1304个，其中地面停车位154个，地下停车位1150个，非机动车停车位1330个。一期建成后二期拟建地下人防5100 ㎡，作为地下医疗工程。

（二）绩效目标

江阴市中医院的异地新建工程的建设将极大地缓解江阴市民看病难的压力。异地新建后的江阴市中医院将是一个拥有1000张床位，环境优美，交通便利，可提供近1440个机动车泊车位的三级甲等中医院。

项目总体目标：有利于江阴市中医院在医疗规模和专业技能上得到更大的发展空间，提高医疗水平，增加地区对高端人才的吸引力，促进当地经济发展和社会观的协调发展。

项目阶段性目标：2023年度完成室内精装修，完成室外工程招标并进场施工。

二、评价情况

（一）项目特点分析

江阴素有中医之乡的传统文化底蕴，历史上中医名人辈出，在群众中留下了极深的中医情结，中医正以其治未病，中医保健、副作用小、成本低等特点在百姓中深入人心。中医院是我市中医药事业的龙头，经过多年的积累和发展，现已发展成为一所集中医医疗、预防、保健、康复于一体的综合性医院。

本项目建成后能助推医院专科的大力发展，进一步提高医院的整体医疗水平和服务能力，将是一所集临床医疗、卫生急救、教学、科研于一体的三级甲等综合性医院，项目的实施，会使江阴市的医疗卫生水平有一个质的突破，让江阴市民在当地真正享受到优质、高效、便捷的中医特色的医疗服务。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理要求设置细化指标，进行管理、考核。项目建设进度、安全生产等评价主要依据各项考核指标进行分解细化，设置细化指标进行管理考核。目前该项目处于建设期，故绩效评价主要集中为过程指标和产出指标，以评价项目资金管理、项目建设进度、安全生产等相关情况。

（三）评价工作情况

专项债券的使用确保项目建设顺利进行，目前项目土建、幕墙已完成施工。

（四）绩效评价结论

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价。项目均已完成年度绩效目标，自评价得分100分。当前项目建设正常进行，2023年未发生造成重大社会影响的质量安全事件。

三、项目绩效

资金规范管理，严格专款专用。严格按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理使用。按照时间节点要求，按时报送资金使用进度和项目投资情况。

四、存在问题

在整个项目实施过程中，严格按照财务制度，相关项目管理制度、资金管理制度等执行，在保证高质量施工的同时，各项工程款结算也及时支付。年初受疫情影响，相关工程招投标及施工进度放缓，但在第二季度恢复正常，施工进度明显加快，总体进度达到年初设定目标。

五、有关建议

在以后年度项目实施的过程中，除了按照各项规范制度保质保量施工的同时，还需提前做好应急处置工作，建立应急处理工作机制，明确相应的流程和制度，一旦发生特殊事项，及时应对，避免项目实施受到影响。

江阴市卫生健康委员会

2024年3月20日